乐东黎族自治县2022年度5G建设运营

财政补贴资金分配方案

根据《海南省工业和信息化厅 海南省财政厅关于印发2022年海南省5G建设运营财政补贴实施方案的通知》（琼工信信通〔2023〕173号）要求，我局委托有资质的第三方验收机构对全县各通信企业申报2022年度5G建设运营财政补贴的项目建设完成情况进行核查和验收，根据补贴资金来源、补贴内容、补贴标准、项目补贴额度计划及验收结果，制定本分配方案。

一、补贴资金来源

我县2022年度5G建设运营财政补贴资金来源为省县两级财政资金，各承担50%。

- 二、补贴内容和标准

- 补贴内容

2022年度计划建设且已开通运营的5G基站及其配套设施。

按企业分类，5G基站建设主要包括海南电信与海南联通合建中高频段基站、海南联通自建中高频段基站和低频段（900M）基站、海南移动自建中高频段基站、海南移动与海南有线合建低频段（700M）基站；5G基站配套改造建设主体主要包括海南铁塔、海南联通、海南电信三家企业。

按类型分类，主要包括市县城区5G基站、镇区园区5G基站、农村地区5G基站，以及相应的5G基站配套设施。

（二）补贴标准

1.市县城区5G基站：按0.8万元/个进行补贴，中高频段基站补贴比例约为4.03%，低频段基站补贴比例约为5.18%。

2.镇区园区5G基站：按1.2万元/个进行补贴，中高频段基站补贴比例约为6.05%，低频段基站补贴比例约为7.77%。

3.农村地区5G基站：按1.5万元/个进行补贴，中高频段基站补贴比例约为7.56%，低频段基站补贴比例约为9.72%。

4.5G基站配套设施：按0.25万元/套进行补贴，补贴比例约为5.48%。

三、补贴资金额度计划

（一）根据《海南省工业和信息化厅 海南省财政厅关于印发2022年海南省5G建设运营财政补贴实施方案的通知》（琼工信信通〔2023〕173号）中的补贴市县汇总表和补贴分类汇总表，我县2022年度5G建设项目补贴计划的项目数和补贴金额如下：

2022年度5G建设运营财政补贴计划项目分类汇总表

| 项目 | 5G基站建设 |  |  | 5G基站配套设施 | 财政补贴（万元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 城区基站 | 镇区园区基站 | 农村地区基站 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 省级补贴资金 | 县级补贴资金 | 合计 |
| 补贴项目数（个） | 14 | 87 | 295 | 262 |  |  |  |
| 单价（万元/个） | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 0.25 |  |  |  |
| 补贴金额（万元） | 11.2 | 104.4 | 442.5 | 65.5 | 311.8 | 311.8 | 623.6 |

（二）县各通信企业5G建设项目验收情况

第三方验收机构对县各通信企业申报补贴的5G建设项目验收结果如下：

2022年申报补贴的5G建设项目验收结果汇总表

| 序号 | 县通信企业 | 5G基站建设 |  |  | 5G基站配 套设施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 城区基站 | 镇区园区基站 | 农村地区基站 |  |
| 1 | 电信（符合个数/申报个数） | 3/3 | 5/5 | 27/27 | / |
| 2 | 移动（符合个数/申报个数） | 7/7 | 41/41 | 103/103 | / |
| 3 | 联通（符合个数/申报个数） | 4/4 | 41/41 | 165/165 | 28/28 |
| 4 | 铁塔（符合个数/申报个数） | / | / | / | 234/234 |
| 5 | 总计（符合个数/任务个数） | 14/14 | 87/87 | 295/295 | 262/262 |

（三）根据省下达补贴方案中补贴金额标准和第三方机构核查验收报告，结合各通信企业申报完成情况，拟用省、县两级财政补贴资金对县各通信企业补贴额度分配如下：

2022年5G建设运营财政补贴分配表

| 补贴单位 补贴项目 | 5G基站建设 |  |  | 5G基站 配套设施 | 合 计 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 城区基站 | 镇区园区基站 | 农村地区 基站 |  |  |
| 电信（符合个数） | 3 | 5 | 27 | / | 48.90 |
| 移动（符合个数） | 7 | 41 | 103 | / | 209.30 |
| 联通（符合个数） | 4 | 41 | 165 | 28 | 306.90 |
| 铁塔（符合个数） | / | / | / | 234 | 58.50 |
| 总计（符合个数） | 14 | 87 | 295 | 262 |  |
| 单 价 （万元） | 0.80 | 1.20 | 1.50 | 0.25 |  |
| 合 计 （万元） | 11.20 | 104.40 | 442.50 | 65.50 | 623.60 |

- （四）第三方验收机构验收服务费11.23万元由县级财力另行保障。

- 综上所述，需财政下拨给县科工信局的资金为：

- 1.省财政补贴资金311.8万元；县财政补贴资金311.8万元。

- 2.第三方验收机构验收服务费11.23万元。

- 资金总计：634.83万元。

四、补贴资金发放

我局将核查验收结果及该补贴分配方案（包括具体补贴额度）提交县政府专题会及县政府常务会审议，审议通过后进行公示，公示完成后联合县财政局按财政资金使用规定程序进行发放。